EMPRESA:

TEAMSOFT

PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

GRUPO # 5:

Castillo Molleda, Eduardo

Ramirez Pando , Romulo Martín

Ugarte Macedo, Neil

Muñoz Chavez, Percy

Perez Rojas, Gianmarcos

León Rodríguez, Jhonatan

Versión 1.0

Revisión Histórica

| Date | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 01/07/2020 | 1.0 |  | TeamSoft |

1. INTRODUCCIÓN

TeamSoft es una empresa de software dedicada a la consultoría y desarrollo de soluciones de software que trabaja en proyectos tanto nacional como internacionalmente. Debido a la cantidad de proyectos que manejan, necesita un adecuado plan de gestión de la configuración para la gestionar los cambios de sus desarrollos, controlar las versiones existentes y hacer reportes para ver el cumplimiento de las tareas de cada equipo.

2. GESTIÓN DE LA SCM

2.1 ORGANIZACIÓN

Las fases que abordaremos en el Ciclo de Desarrollo de Software que estarán relacionadas con las Gestión de la Configuración son las siguientes.

2.2 ROLES O RESPONSABILIDADES

En la Tabla 1 se pueden apreciar los roles, personas asignadas, responsabilidades y niveles de autoridad en la Gestión de la Configuración

Tabla 1. Roles y Responsabilidades

| ROL | RESPONSABILIDADES |
| --- | --- |
| Gestor de la CS | Verifica que el equipo realice las tareas de forma adecuada, que se respeten las líneas base, que se hayan alcanzado los objetivos y que el equipo de desarrollo trabaje en sus respectivas ramas. Notifica el cambio a las partes implicadas. |
| CCC | Grupo de personas autorizadas responsables de revisar, evaluar, aprobar, retrasar, o rechazar cambios en el proyecto, registrar y comunicar tales comunicaciones. |
| Bibliotecario | Se encarga de dar acceso al repositorio, crear contribuyentes, dar permisos, verifica que las nomenclaturas sean las adecuadas. |
| Auditor de la GCS | Inspecciona que las tareas del proceso de la gestión de la configuración se den en forma adecuada |
| Equipo de desarrollo | Conjunto de personas responsables de los cambios que trabajan en función de los objetivos. |

2.3 POLÍTICAS, DIRECTRICES Y PROCEDIMIENTOS

Mencionar la documentación que será de entrada para la elaboración del presenet documento

Los documentos necesarios para la elaboración de este plan, están basados en la misión y visión de la empresa TeamSoft.

Todo lo nombrado anteriormente se encuentra en la carpeta “Documentos”.

2.4 HERRAMIENTAS, ENTORNO E INFRAESTRUCTURA

Diagramar la arquitectura  y Describir las herramientas (Características, limitaciones)

- GIT:  Git es un software de control de versiones pensado en la eficiencia y la confiabilidad del mantenimiento de versiones de aplicaciones cuando éstas tienen un gran número de código fuente. Su propósito es llevar registro de los cambios en archivos de computadora y coordinar el trabajo que varias personas realizan sobre archivos compartidos.

- GITHUB: es un servicio de alojamiento de repositorio de Git que agrega muchas de sus características. Es un complementos a la línea de comando de Git, Github nos proporciona una interfaz gráfica basada en la web. También nos proporciona control de acceso y varias funciones de colaboración, como wikis y herramientas básicas de administración de tareas para cada proyecto.

- JIRA: es una herramienta en línea para la administración de tareas de un proyecto, el seguimiento de errores e incidencias y para la gestión operativa de proyectos. ... Jira puede ser utilizado para la gestión y mejora de los procesos, gracias a sus funciones para la organización de flujos de trabajo.

2.5 CALENDARIO

En la Tabla 2. Se muestra el calendario donde se definen todas las actividades que deberán de ser llevadas a cabo con el fin de manejar la gestión de la configuración.

Tabla 2. Calendario del Plan de Gestión de la Configuración

| NOMBRE DE LAS ACTIVIDADES | TIEMPO |  |  | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GESTION | S1 | S2 | S3 |  |
| Identificar problemática de la empresa | X |  |  | Gestor de la Configuracion |
| Definir roles | X |  |  |  |
| Definir Herramientas, Entornos e Infraestructura | X |  |  |  |
| IDENTIFICACIÓN | S1 | S2 | S3 |  |
| Definir la estructura del repositorio |  |  |  | Gestor de la configuracion |
| Definir las herramientas que se utilizaran |  |  |  |  |
| Definir nomenclaturas de los items de la gestión de la configuración |  |  |  |  |
| CONTROL |  |  |  |  |
| Definir las lineas base |  |  |  | Bibliotecario Bibliotecario |
| Definir la estructura de las librerías |  |  |  |  |
| Crear un plan de gestión de cambios |  |  |  | Gestor de la configuración |
| ESTADO |  |  |  |  |
| Realizar reportes para el estado(Gestor de la configuración) |  |  |  | Comité de control de cambios |
| AUDITORÍA |  |  |  |  |
| Realizar reportes de auditoría |  |  |  | Auditor |
| ENTREGA Y GESTIÓN DE LANZAMIENTO |  |  |  |  |

- Actividades de la SCM

A continuación, se detalla cada una de las actividades de la Gestión de Configuración del Software que se realizará a la par durante todo el proceso de desarrollo del software:

3.1 Identificación

Consiste en identificar y asignar nombres significativos y consistentes a todos y cada uno de los elementos que forman parte del producto software en cada fase de su desarrollo.

3.1.1 Clasificar los elementos de la configuración

Tabla 3. Ítems de la Configuración

| TIPO | NOMBRE DEL ITEM (CI) | ORIGEN | EXTENSIÓN | PROYECTO | ALUMNO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E | Acta de constitución del proyecto | P | DOCX | Sistema web para definir el modelo de calidad en base al iso 9126 | Eduardo Castillo |
| E | Cronograma del proyecto | P | DOCX | SWMC9126 | Eduardo Castillo |
| E | Documento de requisitos | P | DOCX | SWMC9126 | Eduardo Castillo |
| E | Documento de historias de usuario | P | DOCX | SWMC9126 | Eduardo Castillo |
| F | Pantalla Registro de Características de calidad | P | HTML | SWMC9126 | Eduardo Castillo |
| E | Diagrama de procesos | P | BPM | SWMC9126 | Martin Ramirez |
| E | Plan de gestión de cambios | P | DOCX | SWMC9126 | Martin Ramirez |
| S | Instalador Mysql 8.0 | E | EXE | SWMC9126 | Eduardo Castillo |
| S | Archivo README |  | MD | SWMC9126 | Martin Ramirez |
| S | Kit de desarrollo de Java 8 | E | EXE | SWMC9126 | Eduardo Castillo |
| F | Project Object Model |  | XML | SWMC9126 | Martin Ramirez |
| F | JAR del proyecto |  | JAR | SWMC9126 | Martin Ramirez |
| E | Documento de despliegue del proyecto | E | DOCX | SWMC9126 | Martin Ramirez |
| S | Estándares de programación JAVA | E | PDF | SWMC9126 | Martin Ramirez |
| S | ISO Windows XP | E | ISO | SWMC9126 | Eduardo Castillo |
| F | Script de Base de datos |  | SQL | SWMC9126 | Gianmarcos Perez |
| E | Manual de configuración |  | DOCX | SWMC9126 | Gianmarcos Perez |
| F | Código fuente Backend |  | JAVA | SWMC9126 | Gianmarcos Perez |
| F | Código fuente Frontend |  | JS | SWMC9126 | Gianmarcos Perez |

3.1.2 Definir la nomenclatura de los elementos de la configuración

Caso 1: Para elementos que pertenecen a un proyecto

ACRÓNIMO DEL PROYECTO + “-” + ACRÓNIMO DEL ELEMENTO + “.” + EXTENSIÓN DEL ELEMENTO

Ejemplo: SWMCISO9126-ACP.docx

Caso 2: Para elementos que se repiten

ACRÓNIMO DEL PROYECTO + “-” + ACRÓNIMO DEL ELEMENTO CON LA ÚLTIMA PALABRA COMPLETA + “.” +                    EXTENSIÓN DEL ELEMENTO

Ejemplo: Documento de estándares de programación en Java - DEPJAVA.DOCX

Documento de estándares de programación en Javascript - DEPJAVASCRIPT.DOCX

Caso 3: Para los elementos que sean historias de usuario o casos de uso.

ACRÓNIMO DEL PROYECTO + “-” + ACRÓNIMO DEL ELEMENTO + “-” + NÚMERO CORRELATIVO DE 3 CIFRAS“.” + EXTENSIÓN DEL ELEMENTO

Ejemplo: SWMCISO9126-DECU-001.DOCX

SWMCISO9126-DECU-002.DOCX

Caso 4: Para los elementos que sean externos al proyecto

ACRÓNIMO DEL ELEMENTO + “.” + EXTENSIÓN DEL ELEMENTO

Ejemplo: PGC.DOCX (Plan de gestión de la configuración de la empresa)

3.1.3 Listar los elementos de la configuración con nomenclatura

Tabla 5. Lista de la nomenclatura con los Ítems

| NOMENCLATURA | DESCRIPCIÓN DEL ITEM (CI) | ETAPA | PROYECTO | ALUMNO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SWMCISO9126-ACP.docx | Acta de constitución del proyecto | Requisitos | SWMC9126 | Eduardo Castillo |
| SWMCISO9126-DRS.docx | Documento de requisitos del sistema | Requisitos | SWMC9126 | Martin Ramirez |
| SWMCISO9126-CP.xls | Cronograma del proyecto | Requisitos | SWMC9126 | Eduardo Castillo |
| SWMCISO0126-DP.bpm | Diagrama de procesos | Requisitos | SWMC9126 | Martin Ramirez |
| SWMCISO9126-DHU.docx | Documento de historias de usuario | Diseño | SWMC9126 | Martin Ramirez |
| SWMCISO9126-DECU-001.docx | Documento de especificación del caso de uso 1 | Diseño | SWMC9126 | Eduardo Castillo |
| SWMCISO9126-pgc.docx | Plan de gestión de la configuración | Todas | SWMC9126 | Eduardo Castillo |
| SWMCISO9126-PRCC.html | Pantalla Registro de Características de calidad | Desarrollo | SWMC9126 | Eduardo Castillo |

3.1.4 Estructura del repositorio

Explicar

Diagrama 1. Librerías Controladas de la empresa ….

3.2 Control

3.2.1 Definición de línea base

Tabla 6. Líneas Base

| Línea Base | Hito | Elementos de la Configuración | Alumno |
| --- | --- | --- | --- |
| Línea base de prerrequisitos | Fin de la fase de prerrequisitos | - Project Charter - Cronograma - Documento de caso de negocio | Eduardo Castillo |
| Linea base de análisis y diseño | Fin de la fase de análisis y diseño | - Especificación de requerimientos - Documento de arquitectura - Modelo de base de datos | Eduardo Castillo |
| Linea base de la iteración 1 | Fin de la iteración 1 | - Código fuente de la funcionalidad 3 (frontend y backend) - Código fuente de los componente de base de datos | Eduardo Castillo |
| Linea base de la iteración 2 | Fin de la iteración 2 | - Código fuente de la funcionalidad 1 y 4 (frontend y backend) - Código fuente de los componente de base de datos | Eduardo Castillo |
| Linea base de la iteración 3 | Fin de la iteración 3 | - Código fuente de la funcionalidad 5 y 2 (frontend y backend) - Código fuente de los componente de base de datos | Eduardo Castillo |

Explicar

3.2.2 Definición Del Formato De Solicitud De Cambios

Figura 3. Formato Ficha de Solicitud de Cambio

3.2.3.1 Formato De Solicitud De Cambio

Alumno: Romulo Martín Ramírez Pando

| ID: | 001 |
| --- | --- |
| Proyecto: | Sistema Web para generar el modelo de calidad de un proyecto bajo el ISO 9126 |
| Fecha: | 22/07/2020 |
| Fuente: | Usuario de sistema. |
| Autor: | Niel Ugarte Macedo - Project Manager |
| Descripción: | Se requiere de un cambio en el formato de descarga del reporte que genera el SWISO9126. |
| Justificación: | Este cambio se viene a dar para una mejora en la capacidad de edición y manejo de los reportes que genera el SWISO9126. Esta solicitud se genera por parte de los usuarios que enviaron sugerencias sobre el sistema. |

Alumno: Eduardo Castillo Molleda

| ID: | 002 |
| --- | --- |
| Proyecto: | Sistema Web para generar el modelo de calidad de un proyecto bajo el ISO 9126 |
| Fecha: | 22/07/2020 |
| Fuente: | Usuario QA de la empresa TeamSoft |
| Autor: | Jefe del área de QA |
| Descripción: | Se necesita un cambio de algoritmo para calcular las métricas priorizadas ya que actualmente no se hace un análisis multicriterio y eso hace que no sean fiables los resultados |
| Justificación: | Se necesita brindar unas métricas priorizadas fiables en los reportes usando un algoritmo multicriterio. |

Alumno: León Rodríguez Jhonatan

| ID: | 003 |
| --- | --- |
| Proyecto: | Sistema web para definir el modelo de calidad de un proyecto de software en base a la ISO 9126 |
| Fecha: | 22 de Julio del 2020 |
| Fuente: | Usuario del sistema |
| Autor: | Diseñador Frontend |
| Descripción: | Cambiar la vista de las características a una vista de las métricas como vista principal |
| Justificación: | Esto permitirá tener una mejor visualización de las métricas que definen al proyecto, ya que en la vista actual es necesario ingresar a cada característica y subcaracterística para poder ver las métricas. |

Alumno: Percy Muñoz Chavez

| ID: | 004 |
| --- | --- |
| Proyecto: | Sistema Web para generar el modelo de calidad de un proyecto bajo el ISO 9126 |
| Fecha: | 22/07/2020 |
| Fuente: | Administrador del Sistema |
| Autor: | Jefe del Proyecto |
| Descripción: | Se solicita adecuar las vistas de mantenimiento de características, subcaracterísticas y métricas de tal manera que el registro se realice de forma dependiente, es decir: Característica -> SubCaracterísticas (Solo debe mostrar las subcaracterísticas que pertenezca a la Característica seleccionada)-> Métricas (Solo debe mostrar las métricas que pertenezca a la SubCaracterística seleccionada) . Actualmente se muestra de manera independiente. |
| Justificación: | La forma en que se encuentra actualmente podría generar errores ene l registro. |

Alumno: Gianmarcos Perez Rojas

| ID: | 005 |
| --- | --- |
| Proyecto: | Sistema Web para generar el modelo de calidad de un proyecto bajo el ISO 9126 |
| Fecha: | 22/07/2020 |
| Fuente: | Administrador del Sistema |
| Autor: | Jefe de Proyectos |
| Descripción: | Se requiere agregar un botón para generar reportes que muestren el resultado del análisis del software |
| Justificación: | La muestra de los resultados es importante para la visualización del análisis hecho por el sistema. |

3.3 Estado de la Configuración

- Jefe de proyecto

| ID: | RC-001 |
| --- | --- |
| Autor: | Ramirez Pando Romulo Martín |
| Título: | Lista de items del proyecto SWMCISO9126 |
| Propósito: | Proporcionar al analista programador una lista de elementos del proyecto X para su conocimiento. |
| Entradas: | Proyecto SWMCISO9126 |
| Salidas: | ID del elemento descripción del elemento Autor del elemento |

- Analista programador

| ID | RC-002 |
| --- | --- |
| Autor | Eduardo Castillo Molleda |
| Título | Lista de archivos desarrollados en el sprint 1 de un proyecto X |
| Propósito | Proporcionar al analista programador un listado de todos los archivos que desarrolló en el sprint 1 del proyecto X para monitorear su avance y contribución al proyecto |
| Entradas | Id del proyecto Id del programador |
| Salidas | Nombres de los archivos desarrollados Cantidad de lineas de codigo de cada archivo Versiones de los archivos |

- Gestor de la configuración

- Equipo de QA

| ID: | RC-004 |
| --- | --- |
| Autor: | Gianmarcos Perez Rojas |
| Título: | Lista de cambios efectuados en el sistema |
| Propósito: | Proporcionar al Equipo de QA una lista de cambios efectuados para realizar los casos de prueba |
| Entradas: | Proyecto |
| Salidas: | - item - descripción - versión - autor de la modificación - fecha de modificación |

- Comité del control de cambios

| ID: | RC-006 |
| --- | --- |
| Autor: | Jhonatan León Rodríguez |
| Título: | Reporte de solicitudes de cambio |
| Propósito: | Reporte con los elementos adecuados para análisis sobre las solicitudes de cambio. |
| Entradas: | idProyecto Documento de requerimientos Código de Solicitud de cambio |
| Salidas: | Reporte de análisis de riesgo e impacto Última versión del elemento Autores de la modificación |

- Arquitecto de software

3.4 Auditoría

| Código de reporte | RAC-001 |
| --- | --- |
| Alumno | Eduardo Castillo |
| Tipo de reporte | Auditoria fisica |
| Nombre del reporte | Lista de ítems contenidos en la carpeta de la línea base 2 del proyecto SWCISO9126. |
| 1.Propósito | Mostrar una lista de todos los items que pertenecen a la línea base 2 para que el auditor pueda verificar que solo estos estén en dicha carpeta del proyecto SWCISO9126. |
| 2.Parámetros de entrada | Código del proyecto Código de línea base |
| 3.Datos de salida | Codigo del item Nomenclatura del ítem Nombre del item Versión |

Alumno:  Martin Ramirez Pando

| Código de Reporte | RAC:002 |
| --- | --- |
| Alumno | Martin Ramirez PAndo |
| Tipo de Reporte | Auditoria Funcional |
| Nombre del Reporte | Lista de Requerimientos funcionales cumplidos hasta el término del Sprint 1 |
| Propósito | Mostrar una lista de todos los requerimientos funcionales que se han cumplido hasta el término del Sprint 1 del proyecto SWCISO9126 para que el auditor vea si se ha cumplido con los tiempos establecidos y el cronograma correspondiente |
| Parámetros de entrada | Resultados de las pruebas unitarias Resultados de las pruebas de QA |
| Datos de Salida | Código del requerimiento cumplido Nomenclatura del requerimiento cumplido Versión del requerimiento |

| Código de Reporte | RA:003 |
| --- | --- |
| Alumno | Jhonatan León Rodríguez |
| Tipo de Reporte | Auditoría física |
| Propósito | Resultados de las métricas obtenidas de SonarQube |
| Parámetros de entrada | Código Fuente |
| Datos de Salida | Código de ítem Resultados de las métricas Versión |

| Código de reporte | RAC:004 |
| --- | --- |
| Alumno | Gianmarcos Perez |
| Tipo de reporte | Auditoria fisica |
| Nombre del reporte | Lista de los componentes desarrollados del proyecto SWCISO9126. |
| 1.Propósito | Mostrar una lista de todos los componentes desarrollados que pertenecen a la línea base 2 para que el auditor pueda verificar que solo estos estén en dicha carpeta del proyecto SWCISO9126. |
| 2.Parámetros de entrada | Código del proyecto Código de línea base |
| 3.Datos de salida | Codigo del item Nomenclatura del ítem Nombre del item Versión |

3.5 Entrega y gestión de release